19/5/1442هـ

تقرير الاعمال التي تم انجازها خلال اسبوع

|  |  |
| --- | --- |
| تاريخ التقرير : 19/5/1433 هــ | الموقع : مراكز الرعاية الصحية بمكة المكرمة |
| الاعمال المنجزة : عمل رفع مساحي ورسومات معمارية لمعضم المراكز | |
| |  |  | | --- | --- | | **اعداد مخططات الامن والسلامة للمركز الصحية ( المرحلة الاولى)** | اسم المشروع | | **مكتب الارتقاء للإستشارات الهندسية** | المكتب الاستشاري المكلف | | **الثلاثاء : 4/5/1433 هــ** | تاريخ استلام اول موقع |   الاعمال المنجزة خلال اسبوع :-  1- عمل رفع مساحي ل (22 ) موقع .  2- عمل رسومات معمارية ل ( 13) موقع .  ملاحضة : تم ارفاق بعض النماذج للاعمال المنجزة . | |