19/5/1442هـ

تقرير الاعمال التي تم انجازها خلال اسبوع

|  |  |
| --- | --- |
| تاريخ التقرير : 19/5/1433 هــ  | الموقع : مراكز الرعاية الصحية بمكة المكرمة |
| الاعمال المنجزة : عمل رفع مساحي ورسومات معمارية لمعضم المراكز  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **اعداد مخططات الامن والسلامة للمركز الصحية ( المرحلة الاولى)** | اسم المشروع |
| **مكتب الارتقاء للإستشارات الهندسية** | المكتب الاستشاري المكلف  |
| **الثلاثاء : 4/5/1433 هــ** | تاريخ استلام اول موقع  |

الاعمال المنجزة خلال اسبوع :- 1- عمل رفع مساحي ل (22 ) موقع . 2- عمل رسومات معمارية ل ( 13) موقع . ملاحضة : تم ارفاق بعض النماذج للاعمال المنجزة . |